## Slide 1
Autonomous Mobile Robot
For Transporting Wheelchairs
In Healthcare Institutions
Plano de Dissertação
João Faria
Orientador
Professor Doutor António Moreira
Barcelos, 13 de novembro de 2021
1

## Slide 2: Sumário
2
Introdução
1
Metodologias
2
Plano de Trabalho
3
Cronograma
4
Outcomes
5

## Slide 3: Introdução
1.
2.
3.
4.
Enquadramento Teórico
1.1
Justificação do Estudo
1.2
Objetivos do Estudo
1.3
3
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 4: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Justificação do Estudo
1.2
Objetivos do Estudo
1.3
Hipótese de Investigação
1.4

## Slide 5: Introdução
Enquadramento Teórico
1.1
3
1.
2.
3.
4.
Indústria
Robôs móveis
Instituições de Saúde
Sistema de transporte de paciente
1.
2.
3.
4.
5.
Notes: A crescente implementação de robôs nas indústrias permite uma melhor qualidade de serviço com elevada precisão em menos tempo.
Resultado das vantagens destes sistemas, começa-se a aplicar em outras áreas como na medicina ou militar para mitigar problemas.
Por exemplo nas instituições de saúde o transporte de pacientes é uma tarefa recorrente, repetitiva, demorada, não ergonómica e requer o auxílio dos transportadores de pacientes.
Uma solução possíveis seria o transporte automatizado do paciente.

## Slide 6: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Imagem retirada de: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1163/156855308X360523?needAccess=true
Imagem retirada de: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1163/156855308X360523?needAccess=true
3

## Slide 7: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Imagem retirada de: https://www.researchgate.net/publication/331901242_Design_of_a_New_Type_of_External_Traction_Device_of_Wheelchair_based_on_STM32_Chip

## Slide 8: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Arquitetura de software ROS
Navegação e Mapeamento
Localização
3

## Slide 9: Introdução
Enquadramento Teórico
1.1
3
Connected Driverless Wheelchair
Comunicação com o sistema de informação hospitalar
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Notes: Um dos exemplos é esta cadeira de rodas elétrica.

## Slide 10: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Justificação do Estudo
1.2
Objetivos do Estudo
1.3
Hipótese de Investigação
1.4
3

## Slide 11: Introdução
Justificação do Estudo
1.2
3
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Notes: Contudo este sistema não se torna viável uma vez que, equipar um hospital, por exemplo, com várias cadeiras de rodas autónomas para substituir as atuais frotas de cadeiras de rodas manuais e agilizar o processo de transporte do paciente acarreta uma despesa enorme e, como tal, dificilmente será implementado
Acrescenta-se ainda o facto que estas cadeiras autónomas terão períodos de manutenção, ou seja, desfalcaria as cadeiras num determinado período de tempo e, portanto, o transporte de pacientes nesse período estaria comprometido.
Nest sentido o projeto proposto terá uma extrema relevância quer a nível científico como social.
A nível científico poderá ser validado o transporte de pacientes de forma autónoma através de um robô em ambientes hospitalares, por exemplo, e quiçá no futuro a adaptação ao transporte de outras mercadorias agilizando não só o transporte de pacientes como o transporte de equipamento hospitalar.
A nível social permitirá às instituições de saúde reduzir custos uma vez que um robô permite o transporte de múltiplas cadeiras de rodas manuais. Desta forma é possível aproveitar na totalidade a sua frota de cadeira de rodas manuais ao invés de investir em dezenas ou centenas de equipamentos elétricos para realizar o transporte de doentes de forma autónoma.

## Slide 12: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Justificação do Estudo
1.2
Objetivos do Estudo
1.3
Hipótese de Investigação
1.4

## Slide 13: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Objetivos do Estudo
1.3
P1: Será possível desenvolver um robô móvel autônomo para transportar pacientes?
P2: Será possível desenvolver um mecanismo de acoplamento automático para transportar cadeiras de rodas manuais?
P3: Será possível comunicar entre o sistema de gestão da instituição de saúde e o robô AMR para agilizar o processo de transporte dos doentes?
3

## Slide 14: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Objetivos do Estudo
1.3
Desenvolver um sistema robótico para ajudar na gestão de transporte de pacientes em instituições de saúde
O plano é não robotizar as cadeiras de rodas manuais
3

## Slide 15: Introdução
Objetivos do Estudo
1.3
3
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Notes: Assim o principal objetivo do projeto é desenvolver um sistema robótico para ajudar na gestão de transporte de pacientes em instituições de saúde, ou seja, um robô AMR capaz de se acoplar autonomamente às diferentes cadeiras de rodas manuais e transportar o paciente até ao local pretendido.
Esta solução permitirá às instituições, ao invés de adquirirem múltiplas cadeiras de rodas autónomas, adquirir alguns exemplares do sistema e assim poderem continuar a utilizar as frotas das cadeiras de rodas manuais, realizar o transporte de doentes de forma autónoma e segura e reduzir custos face à aquisição de cadeira de rodas elétricas.

## Slide 16: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Justificação do Estudo
1.2
Objetivos do Estudo
1.3
Hipótese de Investigação
1.4

## Slide 17: Introdução
1.
2.
3.
4.
5.
Hipótese de Investigação
1.4
Q1: É possível desenvolver um robô móvel autónomo para transporte de doentes através de unidades de processamento de alta performance e sensores como câmaras RGB-D, câmaras de Tracking ou LIDARs usando o sistema operacional ROS.
Q2: É possível desenvolver um mecanismo de acoplamento automático através de técnicas de processamento de imagem e deep learming como a classificação de objetos.
Q3: É possível comunicar entre o robô e o sistema de gestão da instituição de saúde com uma interface através de rede wireless.
3

## Slide 18: Metodologias
Imagem retirada de:
https://industrial.omron.eu/en/products/ld-60-90
Imagem retirada de:
https://www.red-dot.org/project/kuka-kmp-1500-45876
Imagem retirada de: https://www.quantumrobotics.com.au/mir/
Arquitetura de software ROS
Navegação e Mapeamento
Localização
4
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Notes: Passando agora para abordagem do projeto. Em relação ao robô espera-se conseguir uma parceria como alguma empresa e adaptar esse robô ao nosso sistema. Este robô usará a arquitetura ros e utilizará potencialmente lidares ou cameras RGB-D para navegação, mapeamento e localização.

## Slide 19: Metodologias
Microcontrolador e um módulo de câmara
Deep Learning para tornar o sistema adaptativo
(a)
(b)
(c)
4
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Notes: Existem três abordagem possíveis.
Para tornar o sistema mais adaptativo poderá se utilizar algoritmos de inteligência artificial

## Slide 20: Metodologias
Interface Homem-Máquina
Comunicação com o sistema de informação
Robô AMR
Cadeira de rodas+ paciente + sistema de segurança
Sistema de acoplamento
Sistema de gestão da instituição de saúde
Interface
Homem-Máquina
Robô Transportador de cadeira de rodas manuais
4
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 21: Material e Métodos
1.
2.
3.
4.
5.
Local, Período e Duração do Estudo
3.1
Tipo de Estudo
3.2
População de Estudo
3.3
Definição das Variáveis de Estudo
3.4
Métodos de Recolha de Dados
3.5
Estratégias para Análise de Dados
3.6
5

## Slide 22: Material e Métodos
1.
2.
3.
4.
5.
Local, Período e Duração do Estudo
3.1
Tipo de Estudo
3.2
População de Estudo
3.3
Definição das Variáveis de Estudo
3.4
Métodos de Recolha de Dados
3.5
Estratégias para Análise de Dados
3.6
5

## Slide 23: Material e Métodos
1.
2.
3.
4.
5.
Local, Período e Duração do Estudo
3.1
Tipo de Estudo
3.2
População de Estudo
3.3
Definição das Variáveis de Estudo
3.4
Métodos de Recolha de Dados
3.5
Estratégias para Análise de Dados
3.6
5
Notes: experimental uma vez que existe manipulação de intervenções diretas sobre o objeto de estudo, neste caso o robô.

## Slide 24: Material e Métodos
1.
2.
3.
4.
5.
Local, Período e Duração do Estudo
3.1
Tipo de Estudo
3.2
População de Estudo
3.3
Definição das Variáveis de Estudo
3.4
Métodos de Recolha de Dados
3.5
Estratégias para Análise de Dados
3.6
5

## Slide 25: Material e Métodos
1.
2.
3.
4.
5.
Local, Período e Duração do Estudo
3.1
Tipo de Estudo
3.2
População de Estudo
3.3
Definição das Variáveis de Estudo
3.4
Métodos de Recolha de Dados
3.5
Estratégias para Análise de Dados
3.6
5
Notes: avaliação da performance do sistema de mapeamento e navegação do robô.
avaliação da eficácia do sistema do acoplamento à cadeira de rodas
avaliação da autonomia elétrica do robô, ou seja, o tempo máximo que o robô consegue navegar até necessitar de carregar
avaliação do peso máximo que o robô consegue transportar, conjunto paciente e cadeira de rodas convencional
a análise do tempo de transporte do paciente desde o início do pedido até chegar ao local desejado
avaliação do sistema como um todo e verificar se este é capaz de chegar ao destino num determinado número de ensaios
avaliação do sistema e se este bate em obstáculos durante o seu percurso
verificada a comunicação entre o sistema gestão da instituição de saúde e o robô através da interface

## Slide 26: Material e Métodos
1.
2.
3.
4.
5.
Local, Período e Duração do Estudo
3.1
Tipo de Estudo
3.2
População de Estudo
3.3
Definição das Variáveis de Estudo
3.4
Métodos de Recolha de Dados
3.5
Estratégias para Análise de Dados
3.6
5
Notes: A técnica a observação e os dados recolhidos podem ser através do sistema (automáticos) e ou observação não estruturada uma vez que o investigador recolhe e regista os factos da realidade sem utilizar meios técnicos especiais.

## Slide 27: Material e Métodos
1.
2.
3.
4.
5.
Local, Período e Duração do Estudo
3.1
Tipo de Estudo
3.2
População de Estudo
3.3
Definição das Variáveis de Estudo
3.4
Métodos de Recolha de Dados
3.5
Estratégias para Análise de Dados
3.6
5
Notes: A estratégia para análise de dados será diferente consoante a variável em estudo, mas irá se concentrar em métodos estatísticos, como o tempo médio, o erro e o desvio padrão, taxa de sucesso

## Slide 28: Plano de Trabalho
Testes e validação
Sistema de acoplamento
Sistema autónomo do Robô
Comunicação
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Escrita da dissertação

## Slide 29: Plano de Trabalho
Testes e validação
Comunicação
Sistema de acoplamento
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Testes e validação
Escrita da dissertação
  Estudo do estado da arte;
  Aquisição dos dados dos sensores a utilizar no algoritmo de mapeamento e navegação;
  Implementação dos algoritmos de mapeamento do ambiente e navegação;
  Implementação do sistema de segurança do robô;
Sistema autónomo do Robô

## Slide 30: Plano de Trabalho
Testes e validação
Comunicação
Sistema autónomo do Robô
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Testes e validação
Escrita da dissertação
  Estudo do estado da arte;
  Construção do sistema de acoplamento;
  Implementação do sistema ao robô;
  Automatização do sistema;
Sistema de acoplamento

## Slide 31: Plano de Trabalho
Testes e validação
Sistema autónomo do Robô
Sistema de acoplamento
  Estudo dos sistemas de informação das instituições;
  Estudo do tipo de mensagens entre a
  interface, o sistema de informação e robô;
  3. Desenvolvimento de uma interface Homem-Máquina;
Comunicação
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Testes e validação
Escrita da dissertação

## Slide 32: Plano de Trabalho
1.
2.
3.
4.
5.
Testes e validação
  Estudo dos sistemas de informação das instituições;
  Estudo do tipo de mensagens entre a interface, o sistema de informação e robô;
  Desenvolvimento de uma interface Homem-Máquina;
Sistema autónomo do Robô
Sistema de acoplamento
Comunicação
Testes e validação
Escrita da dissertação

## Slide 33: Plano de Trabalho
Sistema autónomo do Robô
Sistema de acoplamento
Comunicação
  Avaliação da performance do algoritmo de mapeamento do
  ambiente e navegação;
  2. Avaliação da eficácia do sistema de acoplamento às cadeiras de rodas;
  3. Autonomia elétrica do robô;
  4. Peso máximo que consegue transportar;
  5. Avaliação do tempo de transporte do paciente;
Testes e validação
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Testes e validação
Escrita da dissertação

## Slide 34: Plano de Trabalho
Sistema autónomo do Robô
Sistema de acoplamento
Comunicação
  6. Avaliação do comportamento do sistema de segurança do robô;
  7. Número de vezes que o robô consegue concluir com sucesso o objetivo
  num conjunto de ensaios;
  8. Número de vezes que o robô bate em obstáculos num conjunto de ensaios;
  9. Comunicação entre o sistema gestão da instituição de saúde e o
  robô através da interface;
Testes e validação
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Testes e validação
Escrita da dissertação

## Slide 35: Plano de Trabalho
Sistema autónomo do Robô
Sistema de acoplamento
Comunicação
Testes e validação
6
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Testes e validação
Escrita da dissertação

## Slide 36: Plano de Trabalho
1.
2.
3.
4.
5.
Enquadramento Teórico
1.1
Justificação do Estudo
1.2
Objetivos do Estudo
1.3
Hipótese de Investigação
1.4

## Slide 37: Organização do Estudo
1.
2.
3.
4.
5.
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
 | Meses de trabalho 2021/2022 |  |  |  |  | 
Tarefas | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
Sistema autónomo do robô |  |  |  |  |  | 
Estudo do estado da arte |  |  |  |  |  | 
Aquisição dos dados dos sensores a utilizar no algoritmo de mapeamento e navegação |  |  |  |  |  | 
Implementação dos algoritmos de mapeamento do ambiente e navegação |  |  |  |  |  | 
Sistema de acoplamento às cadeiras de rodas manuais |  |  |  |  |  | 
Estudo do estado da arte |  |  |  |  |  | 
Construção do sistema de acoplamento |  |  |  |  |  | 
Implementação do sistema ao robô |  |  |  |  |  | 
Automatização do sistema |  |  |  |  |  | 
Comunicação do robô com o sistema de informação da instituição |  |  |  |  |  | 
Estudo dos sistemas de informação das instituições |  |  |  |  |  | 
Estudo do tipo de mensagens entre a interface, o sistema de informação e robô |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento de uma interface Homem-Máquina |  |  |  |  |  | 
Testes e validação |  |  |  |  |  | 
Avaliação da performance do algoritmo de mapeamento do ambiente e navegação |  |  |  |  |  | 
Avaliação da eficácia do sistema de acoplamento às cadeiras de rodas |  |  |  |  |  | 
Autonomia elétrica do robô |  |  |  |  |  | 
Peso máximo que consegue transportar |  |  |  |  |  | 
Avaliação do tempo de transporte do paciente |  |  |  |  |  | 
Número de vezes que o robô consegue concluir com sucesso o objetivo num conjunto de ensaios |  |  |  |  |  | 
Número de vezes que o robô bate em obstáculos num conjunto de ensaios |  |  |  |  |  | 
Comunicação entre o sistema gestão da instituição de saúde e o robô através da interface |  |  |  |  |  | 
Escrita da dissertação |  |  |  |  |  | 

## Slide 38: Organização do Estudo
1.
2.
3.
4.
5.
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
7

## Slide 39: Organização do Estudo
1.
2.
3.
4.
5.
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
7

## Slide 40: Organização do Estudo
1.
2.
3.
4.
5.
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
 | Meses de trabalho 2021/2022 |  |  |  |  | 
Tarefas | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
1. Sistema autónomo do robô |  |  |  |  |  | 
1.1 Estudo do estado da arte |  |  |  |  |  | 
1.2 Aquisição dos dados dos sensores a utilizar no algoritmo de mapeamento e navegação |  |  |  |  |  | 
1.3 Implementação dos algoritmos de mapeamento do ambiente e navegação |  |  |  |  |  | 
2. Sistema de acoplamento às cadeiras de rodas manuais |  |  |  |  |  | 
2.1 Estudo do estado da arte |  |  |  |  |  | 
2.2 Construção do sistema de acoplamento |  |  |  |  |  | 
2.3 Implementação do sistema ao robô |  |  |  |  |  | 
2.4 Automatização do sistema |  |  |  |  |  | 
3. Comunicação do robô com o sistema de informação da instituição |  |  |  |  |  | 
3.1 Estudo dos sistemas de informação das instituições |  |  |  |  |  | 
3.2 Estudo do tipo de mensagens entre a interface, o sistema de informação e robô |  |  |  |  |  | 
3.3 Desenvolvimento de uma interface Homem-Máquina |  |  |  |  |  | 
4. Testes e validação |  |  |  |  |  | 
4.1 Avaliação da performance do algoritmo de mapeamento do ambiente e navegação |  |  |  |  |  | 
4.2 Avaliação da eficácia do sistema de acoplamento às cadeiras de rodas |  |  |  |  |  | 
4.3 Autonomia elétrica do robô |  |  |  |  |  | 
4.4 Peso máximo que consegue transportar |  |  |  |  |  | 
4.5 Avaliação do tempo de transporte do paciente |  |  |  |  |  | 
4.6 Número de vezes que o robô consegue concluir com sucesso o objetivo num conjunto de ensaios |  |  |  |  |  | 
4.7 Número de vezes que o robô bate em obstáculos num conjunto de ensaios |  |  |  |  |  | 
4.8 Comunicação entre o sistema gestão da instituição de saúde e o robô através da interface |  |  |  |  |  | 
5. Escrita da dissertação |  |  |  |  |  | 
7

## Slide 41: Cronograma
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
7
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
 | Meses de trabalho 2021/2022 |  |  |  |  | 
Tarefas | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6
Sistema autónomo do robô |  |  |  |  |  | 
Estudo do estado da arte |  |  |  |  |  | 
Aquisição dos dados dos sensores a utilizar no algoritmo de mapeamento e navegação |  |  |  |  |  | 
Implementação dos algoritmos de mapeamento do ambiente e navegação |  |  |  |  |  | 
Implementação do sistema de segurança do robô |  |  |  |  |  | 
Sistema de acoplamento às cadeiras de rodas manuais |  |  |  |  |  | 
Estudo do estado da arte |  |  |  |  |  | 
Construção do sistema de acoplamento |  |  |  |  |  | 
Implementação do sistema ao robô |  |  |  |  |  | 
Implementação do sistema de segurança do robô |  |  |  |  |  | 
Automatização do sistema |  |  |  |  |  | 
Comunicação do robô com o sistema de informação da instituição |  |  |  |  |  | 
Estudo dos sistemas de informação das instituições |  |  |  |  |  | 
Estudo do tipo de mensagens entre a interface, o sistema de informação e robô |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento de uma interface Homem-Máquina |  |  |  |  |  | 
Testes e validação |  |  |  |  |  | 
Avaliação da performance do algoritmo de mapeamento do ambiente e navegação |  |  |  |  |  | 
Avaliação da eficácia do sistema de acoplamento às cadeiras de rodas |  |  |  |  |  | 
Autonomia elétrica do robô |  |  |  |  |  | 
Peso máximo que consegue transportar |  |  |  |  |  | 
Avaliação do tempo de transporte do paciente |  |  |  |  |  | 
Avaliar do comportamento do sistema de segurança do robô |  |  |  |  |  | 
Número de vezes que o robô consegue concluir com sucesso o objetivo num conjunto de ensaios |  |  |  |  |  | 
Número de vezes que o robô bate em obstáculos num conjunto de ensaios |  |  |  |  |  | 
Comunicação entre o sistema gestão da instituição de saúde e o robô através da interface |  |  |  |  |  | 
Escrita da dissertação |  |  |  |  |  | 

## Slide 42: Outcomes
7
1.
2.
3.
4.
Sistema de acoplamento
Plataforma de software para gestão de unidade de transporte
Artigo
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 43: Organização do Estudo
1.
2.
3.
4.
5.
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
7

## Slide 44: Organização do Estudo
1.
2.
3.
4.
5.
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
Item | Custo
1. Robô (caso seja preciso construir) | 
1.1 Câmaras e/ou Lidar para navegação e construção do mapa | 600€
1.2 Unidade de processamento | 800€
1.3 Microcontrolador | 10€
1.4 Estrutura do robô | 500€
1.5 Baterias | 250€
1.6 Conetores para ligações e outro material | 100€
2. Cadeira de rodas manual (caso seja possível adquirir) | 150€
3. Sistema de acoplamento à cadeira de rodas manual | 
3.1 Módula câmara | 15€
3.2 Microcontrolador | 10€
3.3 Motores DC | 20€
3.4 Mecanismo de acoplamento (a estudar) | 200€
3.5 Outro material | 50€
4. Outros custos | 500€
Total de custo estimado com parcerias | 795€
Total de custo estimado sem parcerias | 3205€
7

## Slide 45: Organização do Estudo
1.
2.
3.
4.
5.
Cronograma
5.1
Responsabilidade dos Investigadores
5.2
Recursos Humanos e Técnicos Financeiros
5.3
Questões Éticas
5.4
7
Notes: um parecer ético de uma comissão de saúde

## Slide 46: Referências
[1] S. Y. Lee, S. C. Kim, M. H. Lee, and Y. I. Lee, “Comparison of shoulder and back muscle activation in caregivers according to various handle heights,” Journal of Physical Therapy Science, vol. 25, no. 10. pp. 1231–1233, 2013, doi: 10.1589/jpts.25.1231.
[2] A. Veerubhotla, K. Tsang, K. James, and D. Ding, “Department of Rehabilitation Sciences and Technology, School of Health and Rehabilitation Sciences, University of Pittsburgh, PA., 2 Human Engineering Research Laboratories, Department of Veteran Affairs Pittsburgh Healthcare System, Pittsburgh, PA,” no. Vm, pp. 7–10.
[3] H. Ikeda, T. Tohyama, D. Maki, K. Sato, and E. Nakano, “Autonomous step climbing strategy using a wheelchair and care robot,” Proc. - 2019 4th Int. Conf. Control. Robot. Cybern. CRC 2019, pp. 75–80, 2019, doi: 10.1109/CRC.2019.00024.
[4] H. Ikeda, Y. Katsumata, M. Shoji, T. Takahashi, and E. Nakano, “Cooperative Strategy for a Wheelchair and a Robot to Climb and Descend a Step,” Advanced Robotics, vol. 22, no. 13–14. pp. 1439–1460, 2008, doi: 10.1163/156855308X360523.
[5] Z. Dai, C. Du, Z. Chen, M. Yuan, and G. Peng, “Design of a New Type of External Traction Device of Wheelchair based on STM32 Chip,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1176, no. 5, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1176/5/052050.
[6] H. Grewal, A. Matthews, R. Tea, and K. George, “LIDAR-based autonomous wheelchair,” SAS 2017 - 2017 IEEE Sensors Appl. Symp. Proc., 2017, doi: 10.1109/SAS.2017.7894082.
[7] O. Mazumder, A. S. Kundu, R. Chattaraj, and S. Bhaumik, “Holonomic wheelchair control using EMG signal and joystick interface,” 2014 Recent Adv. Eng. Comput. Sci. RAECS 2014, pp. 6–8, 2014, doi: 10.1109/RAECS.2014.6799574.
8
1.
2.
3.
4.

## Slide 47: Referências
[8] P. E. Hsu, Y. L. Hsu, K. W. Chang, and C. Geiser, “Mobility assistance design of the intelligent robotic wheelchair,” Int. J. Adv. Robot. Syst., vol. 9, pp. 1–10, 2012, doi: 10.5772/54819.
[9] Y. Nasri, V. Vauchey, R. Khemmar, N. Ragot, K. Sirlantzis, and J.-Y. Ertaud, “ROS-based Autonomous Navigation Wheelchair using Omnidirectional Sensor,” Int. J. Comput. Appl., vol. 133, no. 6, pp. 12–17, 2016, doi: 10.5120/ijca2016907533.
[10] N. Rottmann, N. Studt, F. Ernst, and E. Rueckert, “ROS-Mobile: An Android application for the Robot Operating System.” 2020, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2011.02781.
[11] M. Köseoǧlu, O. M. Çelik, and Ö. Pektaş, “Design of an autonomous mobile robot based on ROS,” IDAP 2017 - Int. Artif. Intell. Data Process. Symp., 2017, doi: 10.1109/IDAP.2017.8090199.
[12] A. R. Baltazar, M. R. Petry, M. F. Silva, and A. P. Moreira, “Autonomous wheelchair for patient’s transportation on healthcare institutions,” SN Appl. Sci., vol. 3, no. 3, pp. 1–13, 2021, doi: 10.1007/s42452-021-04304-1.
[13] “The HL7 Clinical DocumentArchitecture.pdf.” .
[14] “The HL7 Clinical DocumentArchitecture, Release 2.pdf.” .
[15] indoors, “Efficient wheelchair tracking.” https://indoo.rs/always-keep-track-wheelchairs/
8
1.
2.
3.
4.

## Slide 48: Obrigado
jpfaria@ipca.pt
9